1. Ціль спринта:

Створити працюючу модель світлодіодного куба

1. Список та доступність учасників:

Прокопова Ганна - повна доступність

Морщак Каріна - повна доступність

Пилипенко Іван - повна доступність

Пішеніна Олександра - повна доступність

Перегуда Ярослав- повна доступність

Рогаль Павло - повна доступність

1. Беклог спринта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Name | Priority | Estimate | How to Demo | Notes |
| Light | При подлючении куба к сети все светодиоды загораются | 1 | 20 человекочасов | подключить куб к сети |  |
| Animation | Вывод простых анимаций | 2 | 10 человекочасов | при запуске программы куб выводит анимацию |  |

1. Чітко визначена дата і час проведення демонстрації спринта:

26.03.18 - 09:30

1. Визначений час і місце для проведення щоденного скраму:

Проведення скраму щоденно о 23.00 у соц.мережі Telegram